## Slide 1
Sinergia Kunaq & Muya
Acuerdos de trabajo

## Slide 2
Definición
Desarrollo
Pruebas
Pase a producción
Ratificación

## Slide 3
Definición
Desarrollo
Pruebas
Pase a producción
Ratificación
Muya señalará el tiempo de ratificación del proyecto.
Muya definirá las características del ambiente de pruebas:
  BD a que fecha
  Usuarios y contraseñas

## Slide 4
Kick off: Mesa de trabajo inicial con los involucrados (cuando el desarrollo se calcula en +5 días)
  Kunaq detalla sus requerimiento para iniciar: direcciones, servidores, etc.
  Muya envía plan de pruebas, se acordará la fecha de entrega según proyecto
  Kunaq presentará avances del desarrollo: maquetación, previsualizaciones, funcionamiento, avances intermedios, etc.
  Muya explicará en mayor detalle el requerimiento.
Se creará un WhatsApp por proyecto desde la fase de desarrollo para la coordinación con los involucrados.
Definición
Desarrollo
Pruebas
Pase a producción
Ratificación

## Slide 5
Ambiente de pruebas:
  Kunaq los instalará en un equipo remoto, no en el equipo del usuario.
  Muya brindará un equipo remoto por ambiente de pruebas, a menos que sean módulos diferentes.
Coordinación de pruebas:
  Muya mandará con anticipación los días/horas que realizará pruebas.
  Kunaq tendrá personal para atender las observaciones surgidas durante las pruebas según los horarios indicados por Muya.
  Tiempo máximo para la estimación del tiempo de solución: 30 minutos
  Tiempo máximo de solución de la observación: 48h
Control de cambios: los cambios surgidos fuera del requerimiento se verán al final del proyecto.
Definición
Desarrollo
Pruebas
Pase a producción
Ratificación

## Slide 6
Autorizaciones:
  Para mesa de ayuda: Alfredo Ponce (cc: Gabriel Palacios)
  Para proyectos: Luis Rojas (cc: Alfredo Ponce)
Horarios:
  Se sugiere entre Lu a Ju.
  Muya avisará al menos con 2 días de anticipación.
Definición
Desarrollo
Pruebas
Pase a producción
Ratificación

## Slide 7
Kunaq estará alerta durante la ratificación.
Al finalizar la ratificación, Muya avisará para dar de baja a ambiente de pruebas.
Se cierra el WhatsApp del proyecto.
Definición
Desarrollo
Pruebas
Pase a producción
Ratificación

## Slide 8: Modificación de fechas de entrega
Kunaq comunicará de manera oportuna la modificación en las fechas de entrega, las cuales pueden deberse a las siguientes razones:
  Priorización de otros proyectos
  Cruces con soporte de incidencias

## Slide 9: Soporte
Kunaq presentará los indicadores al 6° día útil de c/mes.
Kunaq ayudará a identificar oportunidades de mejora con el análisis de las incidencias.
Los pases a producción de las modificaciones/mejoras surgidas por los tickets de soporte no se vincularán con los pases de los nuevos desarrollos, manejándose de manera independiente.

## Slide 10: Tickets a soporte
Los puede mandar:
  Emisión: Tymiller Llacza
  R&C: Juan Carlos Chavez
  GDH: Definir con Natali
  SAC/parque/comercial: Alfredo Ponce
CC: Alfredo Ponce, Juan Carlos Barros y Luis Rojas
Reporte de la incidencia: correo - ticket
Coordinaciones por WhatsApp