|  |
| --- |
| **Reporte de pruebas** |
| Nombre de proyecto | Modificación del proceso de vacaciones - SG5 planillas |
| Responsable | Leonardo Flores |
| Fechas de pruebas |  |
| **Bitácora de la versión actual** |
| Fecha | Autor | Revisado por: | Autorizado por: |
| 28/04/2023 | Luigi Valle | Natali Ramos | Luis Rojas |
|  |  |  |  |

| **Nº** | **Tareas/casos** | **#Pruebas** | **#Errores** | **Resultado/Observaciones del equipo de pruebas** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ítem 1. Nuevos campos por trabajador** |
|  | Validar en SG5 planillas los trabajadores tengan los campos:* Correo corporativo
* Excepción de procesos digitales
 | 1 | 0 | Ejemplos:27/04: Conforme. |
|  | Correo personal es dato obligatorio a menos que el checkbox este habilitado | 11 | 10 | Ejemplos:27/04: No conforme, checkbox habilitado obliga a colocar correo personal.28/04: Conforme. |
|  | Correo corporativo obligatorio para todos, con excepción mediante checkbox |  |  |  |
|  | El proveedor debe cargar los correos corporativos de manera masiva, una vez para la fase de pruebas |  |  |  |
|  | El proveedor debe cargar los correos corporativos de manera masiva, una vez para el pase a producción |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ítem 2. Perfiles** |
|  | Los permisos en los sistemas de manejan por perfiles |  |  |  |
|  | Los perfiles se configuran desde SG5 camposanto y aplican a todos los sistemas adquiridos a Kunaq |  |  |  |
|  | El usuario administrador crea los perfiles de visualización |  |  |  |
|  | Se reutiliza la opción de copiado de permisos de un perfil a otro |  |  |  |
|  | El proveedor debe cargar los nuevos perfiles de manera masiva (más los permisos), una vez para la fase de pruebas |  |  |  |
|  | El proveedor debe cargar los nuevos perfiles de manera masiva (más los permisos), una vez para el pase a producción |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ítem 3**. **Cargos del trabajador** |
|  | La ventana “Cargos del Trabajador” en SG5 Planillas centraliza la creación de cargos de SG5 Camposanto, Planillas y Control de Asistencia. |  |  |  |
|  | Se añadieron los checkbox: Supervisor, jefe de Ventas. Los checks ayudan a identificar y agilizar las consultas sobre un cargo exclusivo para jefes de ventas o supervisores.  |  |  |  |
|  | Se añadieron los campos obligatorios: Perfil, Canal |  |  |  |
|  | “Canal” usa las opciones actuales del sistema |  |  |  |
|  | El proveedor debe cargar los nuevos campos de manera masiva, una vez para la fase de pruebas |  |  |  |
|  | El proveedor debe cargar los nuevos campos de manera masiva, una vez para el pase a producción |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ítem 4. Validación: DNI - código de trabajador** |
|  | El sistema SG5 planillas no debe permitir que a un mismo DNI se le asignen 2 códigos de trabajador diferentes |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Observaciones:

Recomendaciones: