Lanzamiento del portal del cliente

Videos: 2 semanas x videos

* Pasos para registrarse en el portal: datos del DNI difuminado
* Pasos para pagar en la pasarela
* Funciones del portal: cronograma + …

Banners web + Facebook + volante digital (whatsapp):

* Promocionar el portal
* Promocionar la pasarela

Banners físicos x13 + 11k volantes impresos:

* Promocionar el portal
* Promocionar la pasarela

SA-2m, Co-1m, Cu-3m, Lab/Chic 1.5m, chib-1m, pis/Cañ 1m, aqp 1m

Notas para blog x 2

Correo con hipervínculos

Cambio en la estructura de la hoja informativa de canales de pago: Chavez y Ty

--------------------------

Marcha blanca:

* Del 21/02 al 29/02
* Objetivo: Q-cliente mínimo = 300
* Canal: MSM – WA – E-mail
* Presentación de resultados final martes 05/03
* Presentación de resultados con cortes
* Coordinación con SAC – coordinar sobre días de extorno
* JCCh capacitará a equipo de recaudo
* Coordinar con Kunaq, prioridad en la atención de errores