## Slide 1
Proyecto: Electrificación rural
Gestión del Proyecto
Fase I: Líneas Primarias
Fase II: Redes de Distribución
Fase III: Puesta en Marcha
Planificación del Proyecto
(E: Plan de Proyecto)
Modelo de Seguimiento Control
(E: Panel de Seguimiento)
Montaje e Instalación
(E. Línea primaria desplegada)
Saneamiento
(E: Trámite y permisos gestionados)
Redes Secundarias
(E. Red secundaria desplegada)
Redes primarias
(E. Red primaria desplegada)
Ejecución de Pruebas
(E. Informe de conformidad de pruebas)
Elaboración del Protocolo de Despliegue
(E. Protocolo de puesta en marcha)
Cierre del Proyecto
(E: Acta de Cierre)
Inicio del Proyecto: 03/07/2023
Ciclo de Vida
(Etapas o Fases)
Paquetes de Trabajo
E: Entregable

## Slide 2
Prioridad ID | Como… | Necesito… | Para… | Criterios de aceptación | Estimación
1 | Comercial | Crear un evento confirmado | Hacer el seguimiento del mismo | Debe tener Nombre, Fecha, Descripción, Destinatarios, Programa, Instructor, Lugar, Ciudad, País, Capacidad, Precios. Promociones: SEB (Super Early Bird), EB (Early Bird), dto. en % para 2 personas y dto. en % para 3 o más personas. Las fechas de SEB y EB deben ser anteriores a la fecha del evento Por defecto SEB=30 días antes, EB=10 días antes, 2personas=-10%, 3+ personas=-15%. Un evento puede ser público o privado | 3
2 | Comercial | Ver listado de eventos confirmados | No superponer eventos | Mostrar Nombre, Ciudad y País Muestra solo los futuros Ordenado por fecha ascendente | 2
3 | Comercial | Modificar evento confirmado | Corregir cualquier error o re programarlo | - Permite modificar todos los campos. | 2
4 | Comercial | Cancelar evento confirmado | Dejar de seguirlo | - Desaparece del listado de eventos confirmados | 1
5 | Comercial | Listar los eventos en un sitio web | Que los interesados puedan verlos | Solo se listan los eventos públicos Listado por fechas (a futuro) - Agrupados por Ciudad | 2
6 | Comercial | Publicar los detalles de cada evento | Que los interesados puedan verlos | Accesible desde el listado de eventos Muestra los detalles de cada evento: Nombre, Fecha, Descripción, Destinatarios, Programa, Instructor, Lugar, Ciudad, País, Precios y Promociones | 5
RELEASE PLAN
Comercializar Eventos
SPRINT 1: Velocidad 15 pts. 4 Semanas

## Slide 3
Prioridad | Como… | Necesito… | Para… | Criterios de aceptación | Estimación
7 | Comercial | Generar un texto con fechas y valores | Pegarlo en los e-mail de respuesta | Debe generarlo agrupando por ciudad, tema, fechas y precios de cada uno. | 5
8 | Comercial | Dashboard de inscripciones a cursos | Conocer el estado de cada evento | - Muestra los eventos con colores: Rojo, Naranja, Amarillo y Verde. Los criterios son: → Un evento debe estar al 50% al menos 15 días antes → Un evento debe estar al 75% al menos una semana antes → Un evento debe estar al 100% dos días antes - La varianza sobre esos números alteran los colores: → Menos del 50% (Rojo) → Del 50% al 75% (Naranja) → Del 75% al 90% (Amarillo) → Del 90% al 100% (Verde) | 2
9 | Interesado | Pre-Inscribirme | Iniciar la reserva de mi vacante | Debe solicitar Nombre*, Apellido*, Teléfono de Contacto*, Email*, Empresa/Carrera, Rol y Solicitar confirmación de que el asistente llevará notebook* si el curso lo requiere. * = obligatorio, el resto, opcional. | 8
RELEASE PLAN
Comercializar Eventos
SPRINT 2: Velocidad 15 pts. 4 Semanas
SPRINT 3: Velocidad 15 pts. 4 Semanas
…