## Slide 1: Diagnóstico de la desconexión de la BD del LRV

## Slide 2: Entendimiento del error
Posibles errores | Involucrados | Comentarios | Solución
Modificación en el código o funcionalidades de la web/LRV | Exe | 08/09: TI: probable intervención de EXE por modificación de código. Exe: ¿? | 
Modificación en el código o funcionalidades de la web/LRV | Kunaq | 08/09: No hubo modificación en código | 
Bloqueo de la IP, actualización de la IP pública a privada | Kunaq | 08/09: sí actualizaron la IP de pública a privada | OK
Bloqueo de la IP, relacionado al firewall o al antivirus | HostingLabs | 08/09: lista de reglas pendiente | 

## Slide 3: Riesgos
Riesgo | Mitigación de impacto | ¿Cómo?
Caída de la página del LRV | Monitoreo del LRV | Se revisará por parte del equipo de TI
Desconexión con la BD (visualización o grabado de datos) | Alerta de desconexión de la BD | 
Cliente no sabe que hacer ante caída del LRV | Mensaje en la web al cliente | 
Que una actualización/modificación de la web impacte en el LRV | Políticas de pase a producción | 
Modificación del código de la web/LRV | Políticas de acceso al servidor | 
Modificación por otro proyecto (aunque no compartan servidor) impacte en el LRV | Cada proveedor nos debe dar los puntos críticos del sistema por proyecto (parte de las políticas de pase a producción) | 
Uso de IP públicas no enmascaradas | Enmascararlas o, de ser posible, cambiarla a IP internas | 
Vulnerabilidad de contraseñas (CRM, Exactus y SG5) | Añadir requisitos de complejidad a las contraseñas |