## Slide 1: Implementación de los sistemas Operativos sede Ecuador
INVERSIONES MUYA SAC

## Slide 2
Breve reseña
Lograr que las operaciones de MUYA ECUADOR se puedan operar usando los sistemas de MUYA PERU.
Esto mediante:
Clonación de módulos de los sistemas.
Actualización de procesos, parámetros, cálculos y temas regulatorios entre otras características propios del país.
SG5-OPE
SG5-PLAN
CRM
EXACTUS
Sistemas
Operativos
GDH
Comercial
SAC
Emisiones y Recaudo
Contabilidad
Logística
Tesorería
Áreas
Proveedor
KUNAQ
KUNAQ
BCTS
AVANZA
Contabilid.
Logistica
Yadira R.
J.Lllanos
L.Ramirez
Exactus
SG5-OPE
Operacion
Tmiller
JcChavez
Comercial
SAC
Mpalacio
DHuaman
GDH
Leonardo
N.Ramos
CRM
SG5-PLA
Sponsor: Juan C. Barros
Coordinador: Luis Rojas
Ecuador-Apoyo:
Hugo de la Torre
Total: 12 Personas Muya
3 proveedores
Objetivo
Evaluación de impacto
Equipo de trabajo

## Slide 3
Alcance, complejidad de la implementación
EXACTUS: 11
CRM : 15
SG5 : 47
(8) Contab,
73
(3) Logist
(4) Sac, (8) Com
(3) TI
(1)Cont,(16) Gdh
(27) Ope
(3) TI

## Slide 4
Emisión
Plan de trabajo, cronograma, Inversión
* Desarrollos en paralelo
* Uso de metodologías agiles en la gestión y desarrollo de sistemas
Inversión
* Presupuesto: $ 30K
* Ejecutado: $ 29K (aprox.)
 | Inversión | %
SG5 Planillas | $ 6,426.31 | 22%
SG5 Camposan | $ 5,789.47 | 20%
Exactus/SG5 contable | $ 12,480.00 | 43%
CRM | $ 4,242.11 | 15%
Total | $ 28,937.90 | 100%
El sistema contable operativo
Los sistemas para las ventas, operaciones y atenciones de clientes a la espera de inicio de apertura de la sede.
Conclusiones

## Slide 5
Emisión
Siguientes pasos:
Adecuar los formatos de aspecto legal como: Contratos de uso, comunicaciones entre otros. Se finalizará cuando tengamos toda información contractual- legal de la sede Ecuador, ante del inicio de operaciones.
Se realizarán pruebas integrales y capacitaciones del todo el proceso antes del inicio de operaciones en la sede Ecuador. Preparar al nuevo personal para las operaciones.
3. Estaremos alertas a cualquier cambio normativo que ocurriera en Ecuador, nos conllevaría a un nuevo alcance al presente proyecto.