***Reporte de cierre del proyecto: Roll out Ecuador – SG5 Camposanto***

|  |  |
| --- | --- |
| *Nombre del proyecto:* | Roll out Ecuador – SG5 Camposanto |
| *Líder del proyecto:* | Juan Carlos Barros – Gerente de Operaciones |
| *Coordinador del proyecto:* | Luis Rojas – Analista de Operaciones |
| *Fecha de inicio del proyecto:* | 18/04/2022 |
| *Fecha de finalización del proyecto:* |  |

1. **Involucrados:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Área** | **Participación / rol** |
| Juan Carlos Barros | Operaciones | Líder del proyecto |
| Marcos Castro | Administración y finanzas | Definición de contenido |
| André Mendoza | Comercial | Definición de contenido |
| Deisy Huamán | SAC | Patrocinador |
| Luis Rojas | Proyectos digitales | Proyect manager |
| Paul Peñaherrera | Proyectos digitales | Coordinador de pruebas |

1. **Módulos y/o procesos del proyecto:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema | Área | Módulos o proceso | Aprobado por: | Fecha de aprobación: |
| SG5 | Contabilidad | 1. Revisión de documentos (facturas, NC, ND, recibos) 2. Configuración de cuentas contables de servicios | •Luis Ramírez •Juan Carlos Chávez •Tymiller Llacza | * Xxxxxxxx * 24/11/22 * Xxxxxxxx |
| R&C | 1. Resolución 2. Refinanciamiento 3. Carga de tramas 4. Reportes |
| Emisión | 1. Clientes  2. Prospectos  3. Generación de contrato  4. Modificación de contrato  5. Activación  6. Seguimiento  7. Reportes |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema | Área | Módulos o proceso | Aprobado por: | Fecha de aprobación: |
| SG5 | SAC | 1. Reubicación 2. Uso de servicio 3. Planimetría 4. Cancelaciones 5. Reportes | •Deisy Huamán •Mijael Palacios  •Alfredo Ponce | * 18/11/2022 * 09/11/2022 * 15/11/2022 |
| Comercial | 1. Lista de precios 2. Árbol del vendedor 3. Carga de comisiones 4. Vinculación con Power BI 5. Metas comerciales 6. BD Comercial |
| TI | 1. Creación de usuarios 2. Otorgamiento de permisos 3. Creación de series y servicios 4. Rechazos |

1. **Observaciones y/o Feedback:**

* Los códigos de los productos de Perú tienen que ser los mismo que los de Ecuador.
* Las pruebas de creación de usuarios (Planilla) y otorgamiento permisos (Camposantos - Planilla) no se realizará hasta el pase a producción.
* No se llegó a finalizar las pruebas de carga de tramas porque el contacto en Ecuador no finalizo la gestión y se paralizo el proyecto.

1. **Documentos relacionados**

|  |
| --- |
| * No se encontraron documentos relacionados. |
|  |