***Reporte de cierre del proyecto: Roll out Ecuador – SG5 Camposanto***

|  |  |
| --- | --- |
| *Nombre del proyecto:*  | Roll out Ecuador – SG5 Camposanto |
| *Líder del proyecto:* | Juan Carlos Barros – Gerente de Operaciones |
| *Coordinador del proyecto:* | Luis Rojas – Analista de Operaciones |
| *Fecha de inicio del proyecto:* | 18/04/2022 |
| *Fecha de finalización del proyecto:* |  |

1. **Involucrados:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Área** | **Participación / rol** |
| Juan Carlos Barros | Operaciones | Líder del proyecto  |
| Marcos Castro | Administración y finanzas | Definición de contenido |
| André Mendoza | Comercial | Definición de contenido |
| Deisy Huamán | SAC | Patrocinador |
| Luis Rojas | Proyectos digitales  | Proyect manager |
| Paul Peñaherrera | Proyectos digitales  | Coordinador de pruebas |

1. **Módulos y/o procesos del proyecto:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema | Área | Módulos o proceso | Aprobado por: | Fecha de aprobación: |
| SG5 | Contabilidad | 1. Revisión de documentos (facturas, NC, ND, recibos)2. Configuración de cuentas contables de servicios | •Luis Ramírez•Juan Carlos Chávez•Tymiller Llacza | * Xxxxxxxx
* 24/11/22
* Xxxxxxxx
 |
| R&C | 1. Resolución2. Refinanciamiento3. Carga de tramas4. Reportes |
| Emisión | 1. Clientes2. Prospectos3. Generación de contrato4. Modificación de contrato5. Activación6. Seguimiento7. Reportes |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema | Área | Módulos o proceso | Aprobado por: | Fecha de aprobación: |
| SG5 | SAC | 1. Reubicación2. Uso de servicio3. Planimetría4. Cancelaciones5. Reportes | •Deisy Huamán•Mijael Palacios•Alfredo Ponce | * 18/11/2022
* 09/11/2022
* 15/11/2022
 |
| Comercial | 1. Lista de precios2. Árbol del vendedor3. Carga de comisiones4. Vinculación con Power BI5. Metas comerciales6. BD Comercial |
| TI | 1. Creación de usuarios2. Otorgamiento de permisos3. Creación de series y servicios4. Rechazos |

1. **Observaciones y/o Feedback:**
* Los códigos de los productos de Perú tienen que ser los mismo que los de Ecuador.
* Las pruebas de creación de usuarios (Planilla) y otorgamiento permisos (Camposantos - Planilla) no se realizará hasta el pase a producción.
* No se llegó a finalizar las pruebas de carga de tramas porque el contacto en Ecuador no finalizo la gestión y se paralizo el proyecto.

1. **Documentos relacionados**

|  |
| --- |
| * No se encontraron documentos relacionados.
 |
|  |