***Reporte de cierre del proyecto: Roll out Ecuador – SG5 Planilla***

|  |  |
| --- | --- |
| *Nombre del proyecto:*  | Ecuador |
| *Líder del proyecto:* | Juan Carlos Barros – Gerente de Operaciones |
| *Coordinador del proyecto:* | Luis Rojas – Analista de Operaciones |
| *Fecha de inicio del proyecto:* | 18/04/2022 |
| *Fecha de finalización del proyecto:* | 25/11/2022 |

1. **Involucrados:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Área | Participación / rol |
| Juan Carlos Barros | Operaciones | Project Sponsor  |
| Natali Ramos | GDH | Definición de contenido |
| Luis Rojas | Proyectos digitales  | Proyect manager |
| Paul Peñaherrera | Proyectos digitales  | Coordinador de pruebas |

1. **Módulos y/o procesos del proyecto:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema | Área | Módulos o proceso | Estatus |
| SG5 - Planilla | GDH | 1. Homologaciones2. Afiliación a la seguridad social3. Licencias maternidad/pater.4. Décimo tercer sueldo5. Décimo cuarto sueldo6. Fondo de reserva7. Liquidación de BBSS8. Formatos9. Jubilación | Pruebas realizadas por Leonardo Flores.Fecha de aprobación: 25/11/22. |
| 1. Vacaciones anuales2. Provisiones3. Utilidades4. Reportes | Pruebas inconclusas, pospuestas para 2023. |
| 1. Horas extras y suplementarias2. Impuesto a la renta3. Salario digno | Ratificación pendiente para 2023, pues la responsable se retiró de la empresa. |

1. **Observaciones y/o Feedback:**
* El proceso de jubilación a cargo del empleador no se implementará en el sistema debido a la complejidad del proceso, el cual sale del requerimiento inicial. Además, es una casuística que sucede rara veces.
1. **Documentos relacionados**

|  |
| --- |
| * No se encontraron documentos relacionados.
 |
|  |