Pruebas Funcionales

Portal del cliente

Código: FU-2023.3-017

Bitácora de documento

| Fecha | Versión | Autor | Revisado por: | Autorizado por: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/08/2023 | Versión 1.0 | Luis Rojas |  |  |
|  | Versión 2.0 |  |  |  |
|  | Versión 3.0 |  |  |  |

Contenido

Reporte de pruebas	4

Historias de usuario	4

1.	Sobre el portal web del cliente - Extranet	4

2.	Pantalla de inicio	4

3.	Proceso de registro	5

4.	Seguridad de la contraseña	6

5.	Proceso de código de verificación	6

6.	Proceso de recuperación de contraseña	7

7.	Proceso de baja de usuario	8

8.	Log de ingresos al portal	8

9.	Árbol de navegación	8

10.	Sección “Pagos”	9

11.	Sección “Historial de pagos”	10

12.	Proceso de pago mediante la pasarela	11

13.	Creación de guía de usuario	11

14.	Analytics (Hot Jar)	11

15.	Sección “Actualización de datos”	11

16.	Proceso de actualización de datos	12

17.	Sección “Beneficiarios”	12

18.	Sección “Home”	12

Sistemas/módulos que impactan en la configuración	13

Áreas que impactan en la configuración	13

Aspectos de seguridad de la información	13

Otros	13

Anexo 1: Mensajes	14

Mensaje 1:	14

Mensaje 2:	14

Mensaje 3:	15

Mensaje 4:	15

Mensaje 5:	16

Mensaje 6:	16

Mensaje 7:	17

Mensaje 8:	17

Mensaje 9:	18

Mensaje 10:	18

Anexo 2: Correos	19

Correo 1:	19

Correo 2:	20

Correo 3:	21

Correo 4:	22

Anexo 3: Formularios	23

Formulario 1:	23

Pendientes:	24

# Reporte de pruebas

| Datos del proyecto |  | Involucrados |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto | Portal del cliente | Responsable de pruebas | Diego Valderrama |
| Código del proyecto | FU-2023.3-017 | Usuario de pruebas | Diego Valderrama |
| F. inicio de pruebas |  | F. fin de pruebas |  |

| Reporte de pruebas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario | Fecha: 6/10 | Fecha: 13-20/10 | Fecha: | Fecha: | Fecha: |
| FASE 1 | Prueba 1 | Prueba 2 | Prueba 3 | Prueba 4 | Prueba 5 |
| HU-01 | No Conforme | No Conforme |  |  |  |
| HU-02 | No Conforme | Conforme |  |  |  |
| HU-03 | No Conforme | Conforme |  |  |  |
| HU-04 | No Conforme | Conforme |  |  |  |
| HU-05 | No Conforme | No Conforme |  |  |  |
| HU-06 | No Conforme | No Conforme |  |  |  |
| HU-07 |  |  |  |  |  |
| HU-08 |  |  |  |  |  |
| Conforme |  | 3 |  |  |  |
| No conforme | 6 | 3 |  |  |  |
| FASE 2 | Prueba 1 | Prueba 2 | Prueba 3 | Prueba 4 | Prueba 5 |
| HU-09 |  |  |  |  |  |
| HU-10 |  |  | No conforme |  |  |
| HU-11 |  |  |  |  |  |
| HU-12 |  |  |  |  |  |
| HU-13 |  |  |  |  |  |
| HU-14 |  |  |  |  |  |
| HU-15 |  |  |  |  |  |
| HU-16 |  |  |  |  |  |
| HU-17 |  |  |  |  |  |
| HU-18 |  |  |  |  |  |
| Conforme |  |  |  |  |  |
| No conforme |  |  |  |  |  |

# Historias de usuario

Definiciones:

- Visitante: Toda persona que ingresa hasta la pantalla de inicio.

- Usuario: Toda persona con acceso al portal del cliente.

## Sobre el portal web del cliente - Extranet

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

Implementar el portal web del cliente - Extranet con las siguientes características:

- Se debe poder ingresar desde el siguiente link:

https://www.portal.esperanzaeterna.la/

- El portal se alimentará de la base de datos de SG5 camposantos Perú.

Conforme si se alimenta de la base de datos de SG5

- Debe tener capcha oculto.

- Solo debe dar 3 oportunidades para el login, luego de ello bloquea al usuario por 1 minuto.

- Debe ser responsive y multi-navegador.

13/10: Se realizaron mas de 3 intentos para el login, con contraseña incorrecta y no bloqueaba al usuario

13

## Pantalla de inicio

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

La pantalla de inicio tiene:

- Casilla para ingresar el usuario

- Casilla para ingresar la contraseña

- Botón “Iniciar sesión”

- Botón “Registrarse”

- Opción “¿Has olvidado la contraseña?”

13/10. TEMA INTERNO

Al abrirse la pantalla de inicio, se muestra un pop-up bloqueante para la aceptación de Cookies en la parte inferior de la página.

## Proceso de registro

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

El proceso inicia mediante el botón “Registrarse”.

El sistema solicita los siguientes datos:

- Tipo de documento

- Número de documento

Los cuales cumplen las siguientes reglas:

| Tipo de documento | Tipo |
| --- | --- |
| DNI | Numérico |
| Carnet de extranjería | Alfanumérico |
| RUC | Numérico |
| Pasaporte | Alfanumérico |
| Otros | Alfanumérico |

Para tipo de documento, la opción predeterminada debe ser “DNI”.

El sistema realiza la siguiente validación:

| Casuística |  |  |  | Proceso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DNI no se encuentra en la BD de clientes de SG5 |  |  |  | Proceso 1 |
| DNI registrado en la BD clientes | Visitante registrado como usuario del portal |  |  | Proceso 2 |
|  | Visitante no registrado como usuario del portal | DNI pertenece a un 2° titular, un 1° titular con el contrato resuelto o un ex 1° titular de un contrato |  | Proceso 1 |
|  |  | DNI pertenece a un 1° titular con el contrato vigente o cancelado | No tiene correo electrónico registrado en la BD | Proceso 3 |
|  |  |  | Tiene correov electrónico registrado en la BD | Proceso 4 |

- Proceso 1:

Se muestra el mensaje 1 (definido en el Anexo 1), el cual es un mensaje pop-up bloqueante.

13.10. Conforme. Si cumple con la casuística Se utilizo el DNI 76956221.

Si cumple con el cambio de color de blanco a celeste

13.10: Conforme. Se validaron con los siguientes datos:

2do titular DNI:40745322

Sede Corona fraile

Numero de contrato: 000000100006

Tipo Cancelado

2do titular: DNI 19908524

SEDE: Corona Fraile

Numero de contrato: 0000008243

Tipo Cancelado

1er titular: DNI: 20102092

Sede: San Antonio

Numero de contrato: 0000004739

Tipo: Resuelto

Si cumple con el cambio de color. De blanco a celeste

- Proceso 2:

Se muestra el mensaje 2 (definido en el Anexo 1), el cual es un mensaje pop-up bloqueante.

| Lo que me aparece en la pag web | Observaciones |
| --- | --- |
| Mensaje 2 | 13/10. Conforme si cumple con el cambio de color cuando se le pasa el cursor de blanco a celeste |

- Proceso 3:

Se muestra el mensaje 3 (definido en el Anexo 1), el cual es un mensaje pop-up bloqueante.

13/10: CONFORME. Muestra el mensaje 3

Se utilizaron los siguientes datos:

1°titular Y 2do titular

1er titular DNI: 19958167

2do titular DNI:40745322

Sede Corona fraile

Numero de contrato: 000000100006

Tipo: Cancelado

No tiene correo

Al pasar el cursor cambia de color de blanco a celeste

- Proceso 4:

- Se muestra el mensaje 4 (definido en el Anexo 1), el cual es un mensaje pop-up bloqueante.

- Simultáneamente, se inicia el proceso de código de verificación.

13/10: CONFORME. Cumple con el procedimiento 4, mostrando el mensaje 4 con los siguientes datos:

1er titular: DNI 19802057

SEDE: Corona Fraile

Numero de contrato: 0000008243

Tipo Cancelado

Al pasar el curso cambia de color de blanco a celeste.

Se solicita también un log de toda vez que se corra el proceso de registro. Revisar con TI

## Seguridad de la contraseña

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

Características de las contraseñas:

- Mínimo una letra y un número

- Mínimo 8 caracteres

Conforme, si cumple con las características se utilizó la clave “Muya1234”

Las claves almacenadas en la BD deben estar cifradas, no pudiendo ser visibles ni por el usuario administrador. Revisar con TI

## Proceso de código de verificación

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

El proceso es el siguiente:

- El proceso inicia cuando se solicita un código de verificación en el proceso de registro o en el proceso de recuperación de contraseña.

Conforme si permite realizar la solicitud de código de verificación en ambos procesos

- El sistema crea un código de verificación aleatorio.

Conforme si envía el código de verificación aleatorio ejem. K30983Q

- El sistema envía el correo 1 (definido en el Anexo 2) a la dirección de correo que el usuario tiene registrado en la BD.

- 13/10. CONFORME

- El usuario ingresa el código de verificación al sistema.

13/10 CONFORME. El usuario ingresa el código de verificación según lo que se envía en el correo.

- Si el código de verificación no es correcto o está vencido, el sistema muestra el mensaje 5 (definido en el Anexo 1), el cual es un mensaje pop-up bloqueante.

| Lo que aparece en la pag web | Observaciones |
| --- | --- |
|  | 13/10. CONFORME . Se levantaron las observaciones |

- Si el código de verificación es válido, el sistema muestra una pantalla en blanco con el mensaje 6 (definido en el Anexo 1), donde el botón finalizar se encuentra inhabilitado.

13/10. CONFORME.

- Si el campo “Contraseña” no cumple las reglas, se indica el error:

  - Usa 8 caracteres o más para tu contraseña.

  - Usa al menos 1 letra y un número para tu contraseña.

. Conforme

- Si el campo “Confirmación” no coinciden con “Contraseña”, se indica el error “Las contraseñas no coinciden. Vuelve a intentarlo”.

. Conforme

- Si las contraseñas coinciden y cumplen las reglas, se habilita el botón “Finalizar”.

Conforme, si se habilita.

- Luego de dar clic en el botón “Finalizar” se permite al usuario ingresar al portal.

13/10. CONFORME.

- Simultáneamente, se manda el correo 2 (definido en el Anexo 2).

No conforme. No llego el correo 2, al correo proyectosmuya@gmail.com

13/10. Aun sigue el error, no envía el correo 2

Se utilizaron los siguientes datos

1er titular: DNI 19802057

SEDE: San Antonio

Numero de contrato: 0000008243

Tipo Cancelado

correo: proyectosmuya@gmail.com

Tener en cuenta para el código de verificación:

- Conteniendo 6 caracteres alfanuméricos. Las letras serán en mayúsculas. No se tomarán en cuenta ni el cero ni la “O” ni la “Ñ” pues pueden causar confusión.

13/10 CONFORME

- Tiene una vigencia de 7 minutos. Luego, ya no sirve y el usuario debe pedir otra.

13/10 CONFORME

- El código de verificación no inhabilita el uso de la contraseña creada por el usuario, si es que existiese.

13/10 CONFORME

- Solo puede existir un código de verificación por usuario al mismo tiempo. Si el usuario solicita un nuevo código de verificación, este anulará al existente y el tiempo de vigencia se reinicia.

13/10 CONFORME

## Proceso de recuperación de contraseña

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

El proceso es el siguiente:

- El usuario hace clic a la opción “¿Has olvidado la contraseña?” que se visualiza en la pantalla de inicio.

Conforme si se ve la opción “Olvidé mi contraseña”

- Se carga una pantalla donde el sistema solicita los siguientes datos:

  - Tipo de documento

  - Número de documento

13/10. CONFORME. Si abre una nueva ventana al dar click a la opción “Olvide mi contraseña”

Utilizando los datos

1° titular y segundo titular

1er titular: DNI 19802057

SEDE: Corona Fraile

Numero de contrato: 0000008243

Tipo Cancelado

- El sistema valida que los datos ingresados estén en la base de datos de datos de usuarios

Conforme. Se utilizo el DNI 23963390, de 1er titular con contrato cancelado, con correo

- Si los datos no pertenecen a un usuario registrado se muestra el mensaje 7 (definido en el Anexo 1), el cual es un mensaje pop-up bloqueante.

| Lo que aparece en la pag. web | Observaciones |
| --- | --- |
|  | 13/10. Al colocar un DNI cualquiera muestra el mensaje 7. Sin embargo, al utilizar los siguientes datos 1er titular DNI: 19958167 (Mirian Rosario) Sede Corona fraile Numero de contrato: 000000100006 Tipo: Cancelado No tiene correo Manda el mensaje 8. No deberia aparecer ese mensaje ya que el usuario no tiene correo |

- Si los datos pertenecen a un usuario registrado, se muestra el mensaje 8 (definido en el Anexo 1), el cual es un mensaje pop-up bloqueante. Simultáneamente, se inicia el proceso de código de verificación.

13/10. Conforme. Si envia el mensaje 4

Se utilizaron los siguientes datos.

1er titular: DNI 19802057

SEDE: San Antonio

Numero de contrato: 0000008243

Tipo Cancelado

correo: proyectosmuya@gmail.com

## Proceso de baja de usuario

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

Cuando en el SG5 sucede alguno de los siguientes casos:

- Se resuelve el contrato y el titular no tiene otro contrato vigente.

- Cambio de titular y ya no tiene otro contrato vigente.

Se debe eliminar al usuario de la base de datos de usuarios del portal del cliente

Punto a) conforme

se realizó la prueba con el DNI 44235338, Contrato vigente: 00000010001, que estaba registrado en el portal del cliente, se dio como resuelto ese contrato y  al ingresar sus datos al portal del cliente ya no le permite ingresar, cumple con el proceso 1

## Log de ingresos al portal

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

Capturar el log de ingresos al portal, capturando:

- Usuario

- Fecha y hora de ingreso

- Fecha y hora de salida

El sistema debe cerrar la sesión del usuario por inactividad mayor a 15 minutos.

Observación: El sistema no cierra la sesión del usuario pasado los 15 minutos de inactividad

## Árbol de navegación

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

El árbol de navegación del portal del cliente será el siguiente:

Primer bloque:

| Sección/subsección |  | Visibilidad |
| --- | --- | --- |
| Inicio |  | visible |
| Pagos |  | Visible |
|  | Pagos | Visible |
|  | Historial de pagos | Visible |
| Mi contrato |  | Oculto |
| Beneficiarios |  | Oculto |

Segundo bloque:

| Sección/subsección | Visibilidad |
| --- | --- |
| Datos personales | Visible |
| Cerrar cesión | Visible |

## Sección “Pagos”

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

La sección “Pagos” tiene las siguientes características:

- Se muestra un link de redireccionamiento a la sección “Historial de pagos”

El link de redireccionamiento a la sección “Historial de pagos”

Se probo con el usuario de DNI: 20669542

Contraseña: 20669542

Sin embargo, dicho link debería estar en la parte superior derecha, además falta añadir la imagen de “pagos”, como en la siguiente imagen:

- Se muestra todos los contratos que están vinculados al usuario solo como 1° titular, y que tengan cuotas pendientes de pago. Se mostrarán los siguientes datos por contrato:

  - Número de contrato

  - Camposanto

  - Producto

Observación:

Con el usuario con

DNI 20569702

CONTRASEÑA: MUYA1234

Numero de contrato:  0000009650

Tiene mas de 3 contratos, de los cuales 2 están cancelados

En el portal del cliente no se puede visualizar el numero de contrato ni el producto

También sucede lo mismo con el usuario

DNI: 20669542

Contraseña: 20669542

No se logra visualizar el mismo contrato

- Si no hay contratos con cuotas pendientes de pago, se muestra el siguiente mensaje “No existen contratos con cuotas pendientes de pago”.

Se probo con el siguiente usuario

DNI 41327709

CONTRASEÑA: MUYA4321

SEDE: San Antonio

Numero de contrato: 00000010910

Tipo Cancelado

correo: proyectosmuya@gmail.com

No se encontró ningún mensaje

Otro caso se probó con el usuario con:

DNI: 41664220

CONTRASEÑA: MUYA12345

Sede:  San Antonio

Contrato: 0000009464

correo: proyectosmuya@gmail.com

En el cual, según el SG5 tiene una cuota pendiente de pago, la cual no aparece en el portal del cliente; es decir no esta jalando los datos. Además debería aparecer la imagen de redireccionamiento de “Historial de pagos”

Según el SG5

Lo que me aparece en el portal del cliente

En otro caso con el usuario con:

- Un contrato con 2 servicios aun con cuotas pendientes de pago (cronogramas diferentes), se muestran separados.

Conforme

Se utilizaron los siguientes datos del usuario

DNI: 20025440

Sede San Antonio

Numero de contrato: 0000009570

Tipo: Vigente

correo: proyectosmuya@gmail.com

CONTRASEÑA: MUYA1234

- Solo muestra las cuotas que faltan cancelar (no incluye serv. adicionales), incluyendo las cuotas del FOMA. Inicialmente muestra las 5 cuotas siguientes, sin embargo, tiene una opción para ver el total de cuotas que restan.

Utilizando los siguientes datos del usuario:

DNI: 20102048

CONTRASEÑA: MUYA1234

Sede San Antonio

Numero de contrato: 0000009037

Solo esta aceptando los tipos de cuota de armado (ARM), los otros tipos no los considera como por ejm (FMA)

Lo que se ve en el SG5

Lo que se ve en el portal del cliente

En otro caso con usuario:

DNI: 20569702

CONTRASEÑA: MUYA1234

Sede San Antonio

Numero de contrato: 0000009650

Si jalan los datos del SG5 pero en el portal del cliente no permite ver mas de 5 cuotas por pagar ya que solo esta admitiendo el tipo de cuota (ARM)

- Muestra los siguientes datos por cada cuota:

  - Checkbox para seleccionar que cuota se pagará. Solo aparecerá activa el checkbox de la cuota más antigua por cada contrato, si se selecciona se activará el siguiente, sucesivamente.

  - Número de cuota (Formato: “5 de 48”, es decir, la 5° cuota de un total de 48)

  - Estado de la cuota: Por pagar y vencida (en color rojo)

Conforme

  - Fecha de vencimiento

Conforme si lo suma

  - Importe (2 decimales)

Conforme si lo suma

  - Mora (2 decimales)

Conforme si lo suma

  - Subtotal (importe + mora, 2 decimales)

Conforme si lo suma

Usando los usuarios

- Se muestra un resumen donde el sistema calcula el total de los montos a pagar según las opciones elegidas por el usuario.

  - Importe

  - Mora (Se colocará la aclaración “mora calculada al día de hoy”)

  - Total a pagar

Conforme. Cuando se selecciona el que montos se quieren si los suma en el resumen de pago

- Se muestra un checkbox con la frase “He leído y acepto el Tratamiento de datos personales y los Términos y condiciones”. Cada frase en verde abre una ventana pop-up donde se muestra texto con formato. Por defecto, el checkbox se encuentra marcado.

El checkbox no se encuentra marcado por defecto, debería estar marcado

- Se muestran dos botones que inician el proceso de pago con la pasarela de OpenPay:

  - Pago con tarjeta:

    - Método: card

    - Fecha de expiración: dentro de 15 minutos

    - Al hacer clic en este botón, el sistema redirigirá a la pasarela de pago

  - Pago por transferencia o agentes/agencias

    - Método: store

    - Fecha de expiración: hasta las 23:59:59h de ese día

    - Al hacer clic en este botón, el sistema redirigirá a la ventana donde se puede crear el código de pago.

Los botones se encuentran activos si el checkbox anterior se encuentra marcado, caso contrario, se inactiva.

- Al finalizar el pago se muestra al cliente un mensaje con el estado del pago.

  - Si el pago no pudo procesarse, se muestra la siguiente información:

    - Tipo de error

  - Si el pago fue exitoso, se muestra un mensaje de confirmación con los siguientes datos:

    - Número de operación

    - Número de tarjeta

    - Fecha y hora de transacción

    - Importe de transacción (S/.)

    - Código de transacción

    - Mensaje “El envío del comprobante de pago será realizado en 2 días”

## Sección “Historial de pagos”

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

Para la vista en ordenador, la sección “Historial de pagos” tiene las siguientes características:

- Se cuenta con los siguientes filtros

  - Año (según fecha de pago)

  - N° contrato

- Cuadro con los siguientes datos:

  - Documento: boleta, factura, NC, ND, recibos (FOMA)

  - Fecha de pago

  - Estado: Emitido/anulado

  - Camposanto

  - N° contrato

  - Concepto (por ejemplo: cuota, misa, derecho de inhumación, etc)

  - Total

- Botón descargar

Deben aparecer todos los comprobantes (boletas, facturas, NC y ND) de todos los servicios (incluidos los servicios adicionales)

Para la vista en celular, la sección “Historial de pagos” tiene las siguientes características:

- Se cuenta con los siguientes filtros

  - Año (según fecha de pago)

  - N° contrato

- Cuadro con los siguientes datos:

  - Documento: boleta, factura, NC, ND, recibos (FOMA)

  - Fecha de pago

  - Total

- Botón descargar

- Cada línea tiene la opción de expandir la información y mostrar:

  - Documento: boleta, factura, NC, ND, recibos (FOMA)

  - Fecha de pago

  - Estado: Emitido/anulado

  - Camposanto

  - N° contrato

  - Concepto (por ejemplo: cuota, misa, derecho de inhumación, etc)

  - Total

Deben aparecer todos los comprobantes (boletas, facturas, NC y ND) de todos los servicios (incluidos los servicios adicionales)

## Proceso de pago mediante la pasarela

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

El proceso de pago mediante la pasarela será de la siguiente manera:

- El proceso inicia cuando usuario hace clic en el botón “Pagar”.

- El sistema envía los datos a la pasarela de pago mediante el API respectivo

- El sistema obtiene la validación del pago

- Si no se pudo realizar la transacción mediante la pasarela, se muestra el mensaje 9 (definido en el Anexo 1). Se finaliza el proceso.

- Si se pudo realizar la transacción mediante la pasarela, se muestra el mensaje 10 (definido en el Anexo 1) y se envía el correo 3 (definido en el Anexo 2).

- Luego, continúa con el proceso de emisión de comprobante electrónico, generándose a nombre del responsable de pago.

Para pagos desde la pasarela, se usa la serie XXX para boletas y XXX para facturas.

## Creación de guía de usuario

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

## Analytics (Hot Jar)

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

## Sección “Actualización de datos”

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

## Proceso de actualización de datos

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

El proceso de actualización de datos será de la siguiente manera:

## Sección “Beneficiarios”

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

Se visualizará la lista de beneficiarios, mostrando los siguientes datos:

- Nombres

- Apellido paterno

- Apellido materno

- Tipo y número de documento

- etc

Si el beneficiario aparece como enterrado, se podrá descargar la constancia de inhumación.

El cliente puede inscribir a cualquier

## Sección “Home”

| Como: |  |
| --- | --- |
| Quiero: |  |
| Para: |  |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) |  |

# Sistemas/módulos que impactan en la configuración

# Áreas que impactan en la configuración

# Aspectos de seguridad de la información

.

# Otros

.

# Anexo 1: Mensajes

## Mensaje 1:

¡Atención! Usted no se encuentra registrado como 1° titular. De tratarse de un error, por favor, comunicarse con nuestra central telefónica: O acércate a alguna de nuestras oficinas. CERRAR

- La palabra “oficinas” redirecciona (en una nueva ventana) a:

https://www.esperanzaeterna.la/camposantos/6/chiclayo

## Mensaje 2:

¡Atención! Usted ya está registrado. Si no recuerda su contraseña utilice la opción “¿Has olvidado la contraseña?”. CERRAR

## Mensaje 3:

¡Atención! Usted no tiene un correo electrónico registrado. Recuerde que para actualizar sus datos de contacto puede acercarse a cualquiera de nuestras oficinas, portando tu DNI. CERRAR

- La palabra “oficinas” redirecciona (en una nueva ventana) a:

https://www.esperanzaeterna.la/camposantos/6/chiclayo

## Mensaje 4:

¡Bienvenido! Para poder acceder al portal del cliente, se ha enviado un código de verificación al siguiente correo electrónico: luix.xxxxx@gmaxx.xxx Recuerde que para actualizar sus datos de contacto puede acercarse a cualquiera de nuestras oficinas, portando tu DNI (agregar central telefónica o correo). CERRAR

- La dirección de correo electrónico del visitante que figura en la BD se debe mostrar cifrada, mostrando solo las 3 primeras letras de la cuenta (sin contar puntos, guiones, underline o cualquier otro carácter especial) y las 3 primeras letras del dominio. Los puntos, los guiones y los underline no se cifran.

- La palabra “oficinas” redirecciona (en una nueva ventana) a:

https://www.esperanzaeterna.la/camposantos/6/chiclayo

## Mensaje 5:

¡Atención! El código de verificación es incorrecto o su tiempo de vigencia a concluido. CERRAR

## Mensaje 6:

Crea una contraseña segura Combina letras, números y símbolos combinados para crear una contraseña segura. FINALIZAR

## Mensaje 7:

¡Atención! El documento ingresado no se encuentra registrado. CERRAR

## Mensaje 8:

¡Conforme! Para que pueda reestablecer su contraseña, se ha enviado un código de verificación al siguiente correo electrónico: luix.xxxxx@gmaxx.xxx Recuerde que para actualizar sus datos de contacto puede acercarse a cualquiera de nuestras oficinas, portando tu DNI. CERRAR

- La dirección de correo electrónico del visitante que figura en la BD se debe mostrar cifrada, mostrando solo las 3 primeras letras de la cuenta (sin contar puntos, guiones, underline o cualquier otro carácter especial) y las 3 primeras letras del dominio. Los puntos, los guiones y los underline no se cifran.

- La palabra “oficinas” redirecciona (en una nueva ventana) a:

https://www.esperanzaeterna.la/camposantos/6/chiclayo

## Mensaje 9:

¡Atención! El pago no ha podido ser procesado. Motivo: <Motivo desde el API de OpenPay> CERRAR

## Mensaje 10:

¡Pago recibido! Confirmamos la realización del pago electrónico. Contrato: <N° contrato> Monto: <Monto> Fecha: <Fecha y hora> CERRAR

# Anexo 2: Correos

## Correo 1:

Hola <Nombre cliente>, Para acceder al portal del cliente de Esperanza Eterna use el siguiente código de verificación cuya vigencia es de 5 minutos: 1A2B3C Puedes acceder al portal del cliente haciendo clic aquí: IR AL PORTAL ¿TIENES ALGUNA DUDA? Escríbenos a clientes@esperanzaeterna.la o puedes llamar a nuestra central telefónica: (01) 644-9366. Estamos listos para atenderte. El sistema de correo electrónico del Camposanto Ecológico Esperanza Eterna está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas del Camposanto. Toda la información del negocio contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo del Camposanto Ecológico Esperanza Eterna. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Si Ud. ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente. - Por favor no responda este mensaje -

## Correo 2:

Hola <Nombre cliente>, Tu contraseña de acceso al portal del cliente de Esperanza Eterna ha sido actualizada. Puedes acceder al portal del cliente haciendo clic aquí: IR AL PORTAL ¿TIENES ALGUNA DUDA? Escríbenos a clientes@esperanzaeterna.la o puedes llamar a nuestra central telefónica: (01) 644-9366. Estamos listos para atenderte. El sistema de correo electrónico del Camposanto Ecológico Esperanza Eterna está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas del Camposanto. Toda la información del negocio contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo del Camposanto Ecológico Esperanza Eterna. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Si Ud. ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente. - Por favor no responda este mensaje -

## Correo 3:

Hola <Nombre cliente>, Este e-mail confirma que hemos registrado tu solicitud de pago por <monto> <moneda>. El comprobante electrónico estará llegando en los próximos días a este correo electrónico. Así mismo, también podrá descargarlo del portal del cliente, en la opción “Historial de pagos” ¿TIENES ALGUNA DUDA? Escríbenos a clientes@esperanzaeterna.la o puedes llamar a nuestra central telefónica: (01) 644-9366. Estamos listos para atenderte. El sistema de correo electrónico del Camposanto Ecológico Esperanza Eterna está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas del Camposanto. Toda la información del negocio contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo del Camposanto Ecológico Esperanza Eterna. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Si Ud. ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente. - Por favor no responda este mensaje -

## Correo 4:

# Anexo 3: Formularios

## Formulario 1:

# Pendientes:

- Para pagos desde pasarela (POS e interconexión bancaria) la boleta se envía a la OSE y al cliente ahí mismo.