## Slide 1
Proyectos GDH
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos

## Slide 2
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Alcance
Funciones
Cronograma
Avance
Asistencia
Instalación y configuración del
módulo de asistencia en SG5 planillas.
Inicial
Mejoras al módulo de asistencia.
Adicional

## Slide 3
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Asistencia
Alcance
Funciones
Cronograma
Avance
Se elimina el tareo manual.
Se ingresa la asistencia al sistema (cálculo de utilidades).
El jefe ingresa las justificaciones.
Se mejora el seguimiento.
Se elimina el riesgo de no registrar faltas al calcular la planilla.
Se asegura los descuentos por faltas.
Las justificaciones se sustentarán dentro de en un plazo razonable.

## Slide 4
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Asistencia
Alcance
Funciones
Cronograma
Avance
27/07
23/10

## Slide 5
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Asistencia
Alcance
Funciones
Cronograma
Avance
Estamos cumpliendo el cronograma.
El módulo ha sido entregado.
El equipo de GDH ha recibido la capacitación.
Estamos adecuando el nuevo procedimiento.
Hemos iniciado la segunda etapa, con la definición.

## Slide 6
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Alcance
Funciones
Cronograma
Avance
Contratos
Instalación y configuración del
módulo de contratos en SG5 planillas.
Inicial
Mejoras al módulo de contratos.
Adicional

## Slide 7
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Alcance
Funciones
Cronograma
Avance
Contratos
Se elimina el control manual de renovaciones.
Se genera el reporte desde el sistema.
La emisión de contratos es masiva, realizándose desde el sistema.
Se elimina el riesgo de no enviar renovaciones a tiempo.

## Slide 8
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Alcance
Funciones
Cronograma
Avance
Contratos
20/07
02/10

## Slide 9
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Alcance
Funciones
Cronograma
Avance
Contratos
Estamos cumpliendo el cronograma.
El módulo ha sido entregado.
El equipo de GDH ha recibido la capacitación.
Estamos adecuando el nuevo procedimiento.
Hemos iniciado la segunda etapa, con la definición.

## Slide 10
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Alcance
Funciones
Cronograma
Avance
Plantilla
Entregar un módulo funcional de planillas, acorde a la normativa vigente.
Todo cálculo debe llevar por sistema.
Inicial
Configuraciones propias de los procesos de Muya.
Adicional

## Slide 11
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Alcance
Funciones
Cronograma
Avance
Plantilla
Se han realizado configuraciones que no se realizaron en la implementación.
Se han corregido cálculos en el sistema que anteriormente eran corregidos manualmente.
Se han agregado funciones que el sistema debió tener.

## Slide 12
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Alcance
Funciones
Cronograma
Avance
Plantilla
26/09
15/01
07/08

## Slide 13
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Alcance
Funciones
Cronograma
Avance
Plantilla
Estamos cumpliendo el cronograma.
Etapa 1: De los 38 puntos, 21 se han pasado a producción y 5 están por probar y mañana se entregan 5 más.
Etapa 2: El requerimiento está avanzado.
Se aplica metodología ágil: iterativo e incremental.
Pruebas son cortas: Se necesitan 2 pruebas para pasar a producción
Se necesita un usuario con experiencia para reanudar las pruebas
Pruebas se retoman el 15/08.

## Slide 14
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Alcance
Funciones
Cronograma
Avance
Vacaciones
Mejorar el proceso de vacaciones, mejorando el funcionamiento del sistema.
Inicial
Se estará entregando un proceso automatizado, donde el rol de GDH es de control.
Ejecutado

## Slide 15
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Alcance
Funciones
Cronograma
Avance
Vacaciones
El jefe puede cargar masivamente las vacaciones de su equipo, aprobar solicitudes, descargar reportes, configurar las reglas de su equipo, delega funciones si sale de vacaciones, etc.
El colaborador solicita vacaciones por el sistema, firma electrónicamente los formatos, accede al detalle de sus vacaciones, descarga documentos (boletas, CTS, etc), revisa sus fechas de pago.
El sistema valida las reglas, llena los formatos, alerta en caso de errores, notifica en cada parte del proceso.
Se elimina toda manualidad realizada por GDH y las administradoras.
Facilita el control, elimina solicitudes físicas, reduce el riesgo de no registro de vacaciones, asegura el cálculo correcto de las vacaciones.

## Slide 16
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Alcance
Funciones
Cronograma
Avance
Vacaciones
01/09

## Slide 17
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Alcance
Funciones
Cronograma
Avance
Vacaciones
Estamos dentro del cronograma, en etapa de pruebas.
Se está probando el workflow.
Cambio de interfaz con IQ.

## Slide 18
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Presupuesto
90%

## Slide 19
MENÚ
Asistencia
Contratos
Planillas
Vacaciones
Presupuesto
Riesgos
Riesgos
Que el ingreso del asistente de planillas se demore o no tenga la experiencia para realizar las pruebas.
Cambio del alcance.
Que Luigi se vaya de Muya.
Retrasos por parte del proveedor.